(1) NHIỆM VỤ 1: KIỂM TRA DỮ LIỆU TRƯỚC KHI ƯỚC LƯỢNG

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái 'Sắp diễn ra' ban đầu hay có tự động chuyển trạng thái khác (như 'Đang phát') khi đến giờ không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách hàng bấm mua sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống xử lý tranh chấp giữ tồn kho (Concurrency Control) ra sao để không bán vượt số lượng? |

(2) NHIỆM VỤ 2: PHÂN TÍCH PLANNING POKER VÀ CHỐT STORY POINT

Bảng Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Nguyên nhân chênh lệch do Dev C nghĩ phải xử lý tự động chuyển trạng thái thời gian thực; khi PO làm rõ chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra', độ phức tạp và công sức tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Nguyên nhân chênh lệch do rủi ro tranh chấp đồng thời (Concurrency) và quy tắc hoàn/giảm tồn kho phức tạp; rủi ro và khối lượng công việc lớn hơn hẳn LS02 (3 SP) nên chốt 8 SP. |

(3) NHIỆM VỤ 3: PHÁT HIỆN CÁCH HIỂU SAI

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối phản ánh tổng hợp giữa kích thước công việc, độ phức tạp và rủi ro/độ bất định, không phải là thước đo thời gian cố định. Mức độ tiêu tốn thời gian cho 1 SP sẽ liên tục thay đổi tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của từng lập trình viên và công nghệ sử dụng. Thay vì quy đổi SP sang giờ, nhóm sẽ theo dõi Velocity (tổng số Story Point hoàn thành thực tế qua các Sprint) để dự báo sức chứa (Capacity) cho Sprint tiếp theo một cách chính xác và tự nhiên.